POZIV ZA DOSTAVU PONUDA v2

u postupku nabave

Rekonstrukcija nekretnine za izvaninstitucijske usluge

## 1. OPĆI PODACI;

## 1.1. Opći podaci o Naručitelju

Naziv i sjedište: Ženska grupa Karlovac KORAK, Vladka Mačeka 6, Karlovac

OIB: 18417943057
TEL: ++ 385 47 600 392

FAX: ++ 385 47 616 120

Internetska adresa: https://www.grupakorak.hr/

Adresa elektroničke pošte: rekonstrukcija.korak@gmail.com

Kontakt osoba: Senka Vranić

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu putem elektroničke pošte rekonstrukcija.korak@gmail.com

1.2. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima Naručitelj u ovom postupku nabave ne smije sklapati ugovore u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja:

- Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo nositelj Miloš Duduković, Veljun

- Samostalna djelatnost „CNCPROCESSING“ Goran Duduković S.P., Banja Luka, Bosna i Hercegovina

- Udruga "Jak kao Jakov", Vladka Mačeka 1, 47000 Karlovac

- TaeKwonDo klub PRANA, Senjska ulica 59, 47000 Karlovac

- Sintagma obrt za konzultantske usluge, vl. Senka Vranić, Bana J. Jelačića 14, 35430 Okučani

- Sintagma consulting d.o.o., Ulica Ferde Livadića 15, Sveta Nedelja

1.3. Procijenjena vrijednost nabave

## 5.869.500,00 kn bez PDV-a

1.4. Evidencijski broj nabave

3.1./2021

1.5. Vrsta postupka nabave

Postupak s obveznom objavom sukladno Pravilima o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi.

Danom početka postupka nabave smatra se dan objave Poziva na dostavu ponuda na web stranici www.strukturnifondovi.hr

## 2. PODACI O PREDMETU NABAVE

### 2.1. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je: Rekonstrukcija nekretnine za izvaninstitucijske usluge

Predmet nabave sastoji se od sljedećih cjelina: građevinski radovi, obrtnički radovi, vodovod, hidrantska mreža i odvodnje, elektroinstalacije, strojarske instalacije i vertikalni transporti.

Nabava se provodi u okviru projekta „Siguran KORAK ka dostojanstvenom stanovanju“ financiranog iz fondova EU, temeljem poziva Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Predmet nabave nije podijeljen u grupe. Ponuditelji su dužni nuditi kompletan predmet nabave.

### 2.2. Tehničke specifikacije predmeta nabave

Tehnički uvjeti za izvođenje radova sadržani su u projektno-tehničkoj dokumentaciji koja čini prilog 5 ovog Poziva na dostavu ponuda, kako slijedi:

- Glavni projekt zajedničke oznake projekta GP-110/20 izrađen po Tesla d.o.o.

- Izvedbeni projekt zajedničke oznake projekta IP-0003/21 izrađen po Tesla d.o.o.

Zbog veličine dokumenata isti su objavljeni na web stranici Naručitelja te ih ponuditelji mogu preuzeti putem sljedećeg linka:

https://www.grupakorak.hr/poziv-na-dostavu-ponuda/

2.3. Količina predmeta nabave

Sukladno troškovniku u prilogu 6 ovog Poziva na dostavu ponuda.

Količina je predviđena (okvirna), a obračun će se vršiti temeljem stvarno izvedenih količina.

### 2.4. Mjesto izvršenja radova

### Mjesto izvršenja radova je na području Grada Karlovca. S obzirom na namjenu objekta – socijalna infrastruktura za potrebe pružanja izvaninstitucijskih usluga organiziranog stanovanja i psihosocijalne podrške za žrtve obiteljskog nasilja, Naručitelj nije u mogućnosti javno objaviti točnu lokaciju radova.

### 2.5. Rok izvršenja

Rok za izvođenje radova koji su predmet nabave iznosi 12 mjeseci od dana potpisa Zapisnika o uvođenju u posao od strane predstavnika Naručitelja, stručnog nadzora i izvođača radova. Datum uvođenja u posao će se također utvrditi upisom u građevinski dnevnik.

Izvođač će biti uveden u posao u roku od najkasnije 15 dana od dana potpisa ugovora.

Radovi se smatraju završenim kada su izvedene sve ugovornim troškovnikom propisane stavke, a što upisom u građevinski dnevnik potvrđuje nadzorni inženjer. Po završetku radova, izvođač je dužan dostaviti dokumentaciju za tehnički pregled sa svim potrebnim prilozima te aktivno sudjelovati u postupku ishođenja uporabne dozvole.

Nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda i ishođenja uporabne dozvole, potpisuje se Zapisnik o primopredaji radova.

Radi praćenja realizacije predmeta nabave, Izvođač je obavezan najkasnije u roku od 10 dana od dana potpisa ugovora, Naručitelju i stručnom nadzoru dostaviti Terminsko-financijski plan na pregled i odobrenje. Izvođač ne može biti uveden u posao prije odobrenja Terminsko-financijskog plana.

Završetkom ugovora se smatra dostava jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

2.6. Odredbe o normama

Naručitelj koristi upućivanje na norme. U svakom slučaju se smatra da je upućivanje popraćeno izrazom „ili jednakovrijedno“ te su ponuditelji slobodni nuditi jednakovrijedna rješenja. Naručitelj ne smije odbiti ponudu zbog toga što ponuđeni radovi, roba ili usluge nisu u skladu s tehničkim specifikacijama na koje je uputio, ako ponuditelj u ponudi na zadovoljavajući način javnom naručitelju dokaže, bilo kojim prikladnim sredstvom da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane tehničkim specifikacijama.

3. UVJETI I ZAHTJEVI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PONUDITELJI

3.1.  Razlozi isključenja ponuditelja

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave:

3.1.1. Ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

- u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj

- u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj

Iznimno, naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja

Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje: Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje, ne stariju od 30 dana od dana početka postupka nabave. Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve gore navedene okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

U slučaju zajednice ponuditelja, gore navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o nabavi dati u podugovor jednom ili više podugovaratelja, gore navedene okolnosti utvrđuju se za sve podugovaratelje.

3.2. Dokazi sposobnosti

Pravna i poslovna sposobnost

3.2.1. Naručitelj od ponuditelja zahtjeva dokaz o upisu u odgovarajući registar

Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje sposobnost: Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi njegova poslovnog nastana, ne stariji od 3 mjeseca od dana početka postupka nabave.

U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz točke 3.2.1.

Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o nabavi dati u podugovor jednom ili više podugovaratelja, gore navedene okolnosti utvrđuju se za sve podugovaratelje.

Ekonomska i financijska sposobnost

3.2.2. Gospodarski subjekt mora dokazati da je ostvario promet u prethodne tri dostupne financijske godine kumulativno (ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o ovim prometima dostupna) minimalno u iznosu procijenjene vrijednosti nabave.

Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje sposobnost: Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Izjavu o ukupnom prometu gospodarskog subjekta u tri posljednje dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o tim prometima dostupna.

Tehnička i stručna sposobnost

3.2.3. Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je počeo postupak nabave i tijekom 5 godina koje prethode toj godini izvršio najmanje jedan, a najviše 3 rada koji su isti  ili slični predmetu nabave, čija kumulativna vrijednost mora biti minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave.

Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje sposobnost: Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Popis radova izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom pet godina koje prethode toj godini. Popis sadržava ili mu se prilažu potvrde druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova.

3.2.4. Gospodarski subjekt mora dokazati da će za izvršavanje i provedbu ugovora imati na raspolaganju sljedeće stručnjake:

- Stručnjak 1 – inženjer gradilišta

- Stručnjak 2 – voditelj radova građevinske struke

- Stručnjak 3 – voditelj radova elektrotehničke struke

- Stručnjak 4 – voditelj radova strojarske struke

Napomena: Ponuditelj može jednog od imenovanih stručnjaka na pozicijama b) ili c) ili d) imenovati i na poziciju a) inženjer gradilišta, ako udovoljava zakonski propisanim uvjetima.

Dokumenti kojima ponuditelj dokazuje sposobnost: Gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Popis stručnjaka u kojem mora biti navedeno ime i prezime stručnjaka, stručna sprema i njegova uloga u timu, odnosno pozicija na koju se imenuje.

U slučaju zajednice ponuditelja, sposobnost iz točaka 3.2.2., 3.2.3. i 3.2.4. se dokazuje kumulativno.

3.3. Pravila dostavljanja dokumenata

Sve dokumente koje naručitelj zahtijeva kao dokaze da ne postoje razlozi za isključenje te dokumente kojima ponuditelji dokazuju svoju sposobnost, ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj zadržava pravo prije donošenja Odluke o odabiru od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti izvornike traženih dokumenata. Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata ne moraju odgovarati prethodno dostavljenim neovjerenim preslikama dokumenata, isključivo u pogledu datuma izdavanja, odnosno starosti, ali njima gospodarski subjekt mora dokazati da i dalje ispunjava uvjete koje je naručitelj odredio u postupku nabave.

3.4. Vrsta sredstvo i uvjeti jamstva

Naručitelj od gospodarskih subjekata zahtjeva sljedeće vrste jamstava:

Jamstvo za ozbiljnost ponude - Ponuditelj je obvezan u ponudi priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 100.000,00 kn. Jamstvo se dostavlja u obliku bjanko zadužnice, izdane u skladu s propisima o ovrsi, s važenjem do isteka roka valjanosti ponude. Jamstvo za ozbiljnost ponude će se naplatiti u slučaju odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o nabavi.

Jamstvo se dostavlja u izvorniku u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude.

Dostava jamstava u obliku bjanko zadužnice u slučaju zajednice gospodarskih subjekata

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo u obliku bjanko zadužnice dostavlja jedan član zajednice u cijelosti (dužnik može biti bilo koji član zajednice, dok ostali članovi zajednice moraju biti navedeni kao jamci platci), ili svaki član zajednice za svoj dio jamstva.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza - Izvođač je dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora, naručitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora o nabavi u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa bez PDV-a, u obliku bankarske garancije koja mora biti ''bezuvjetna'', na ''prvi poziv'' i ''bez prigovora“, s rokom važenja 90 dana nakon predviđenog datuma završetka radova. Umjesto navedenog jamstva, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu.

U slučaju produljenja roka trajanja ugovora, Izvođač je obavezan trajanje jamstva prilagoditi novonastaloj situaciji, te dostaviti dodatak jamstva u roku od 15 dana od dana potpisa dodatka ugovora.

Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, naručitelj će ga vratiti izvođaču nakon primopredaje i konačnog obračuna radova te dostave jamstva za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku.

Dostava jamstava u obliku garancije banke u slučaju zajednice gospodarskih subjekata

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata jamstvo u obliku bankarske garancije mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata, neovisno o tome da li ga dostavlja jedan član zajednice u cijelosti ili svaki član zajednice gospodarskih subjekata dostavlja garanciju za svoj dio jamstva.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku - Izvođač je dužan u roku od 15 dana od izvršene primopredaje radova, naručitelju predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% (deset posto) izvedenih radova (bez PDV-a), u obliku bjanko zadužnice, izdane u skladu s propisima o ovrsi, s rokom važenja do dana isteka ugovornog jamstvenog roka. Umjesto navedenog jamstva, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu.

Dostava jamstava u obliku bjanko zadužnice u slučaju zajednice gospodarskih subjekata

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo u obliku bjanko zadužnice dostavlja jedan član zajednice u cijelosti (dužnik može biti bilo koji član zajednice, dok ostali članovi zajednice moraju biti navedeni kao jamci platci), ili svaki član zajednice za svoj dio jamstva.

Umjesto propisanih jamstava, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog uplaćuje se u korist Naručitelja sa sljedećim podacima:

IBAN:  HR7524840081500123884

MODEL: 99

POZIV NA BROJ: 3-1-2021

Svrha uplate: upisati vrstu jamstva

Ako se jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja u obliku novčanog pologa, dokaz o uplati novčanog pologa Ponuditelj je dužan priložiti u ponudi.

4. PODACI O PONUDI

4.1. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:

- popunjeni ponudbeni list,

- dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja,

- tražene dokaze sposobnosti,

- popunjena izjava o trajanju jamstvenog roka,

- popunjen troškovnik,

- jamstvo za ozbiljnost ponude,

- izjava o stavljanju resursa na raspolaganje (u slučaju oslanjanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata),

- pravni akt zajednice ponuditelja (u slučaju zajednice ponuditelja)

4.2. Način izrade ponude

Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku, otisnuta ili pisana neizbrisivom tintom. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se uvezuje jamstvenikom na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki sljedeći dio započinje rednim brojem koji se nastavlja na redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako je dio ponude izvorno numeriran (primjerice katalozi), ponuditelj ne mora taj dio ponude ponovno numerirati.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da ispravljeni tekst ostane vidljiv (čitak) ili dokaziv. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Ponudbeni list potpisuje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta-ponuditelja ili osoba koju je ovlaštena osoba ponuditelja pisanom punomoći ovlastila za potpisivanje ponude (u ovom slučaju uz ponudu se obvezno prilaže i punomoć za potpisivanje ponude).

Jezik i pismo ponude: hrvatski jezik i latinično pismo. Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih Pozivom na dostavu ponuda na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik.

Ponuda se dostavlja u izvorniku.

4.3. Upute za popunjavanje ponudbenog lista

Ponudbeni list čini prilog 1 Poziva na dostavu ponuda. U ponudbenom listu navode se opći podaci o ponuditelju, cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, sveukupna cijena ponude, rok valjanosti ponude, broj i datum ponude.

Ponudbeni list potpisuje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta-ponuditelja ili osoba koju je ovlaštena osoba ponuditelja pisanom punomoći ovlastila za potpisivanje ponude (u ovom slučaju uz ponudu se obvezno prilaže i punomoć za potpisivanje ponude), te se ponudbeni list ovjerava pečatom ponuditelja (ako je primjenjivo).

U slučaju zajednice ponuditelja, kao dio ponude prilaže se i prilog 2.

U slučaju podugovaranja, kao dio ponude prilaže se i Prilog 3.

4.4. Upute za popunjavanje Troškovnika

Ponuditelj je obvezan popuniti Troškovnik koji čini prilog 6 ovog Poziva na dostavu ponuda.

Jedinične cijene svake stavke Troškovnika i ukupna cijena ponude bez PDV-a moraju biti zaokružene na dvije decimale te izražene u HRK.

Troškovnik mora biti popunjen na izvornom predlošku, bez mijenjanja, ispravljanja i prepisivanja izvornog teksta. Ponuditelj mora ispuniti jediničnim cijenama sve stavke na način kako je to definirano u troškovniku.

Troškovnik mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja, te ovjeren žigom (ako Ponuditelj u državi svog sjedišta mora imati žig).

4.5. Način, adresa i rok dostave ponuda

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja do 30.6.2021. 7.7.2021. do 11,00 h na adresu naručitelja: Ženska grupa Karlovac KORAK, Vladka Mačeka 6, 47000 Karlovac.

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

- naziv i adresa naručitelja,

- naziv i adresa ponuditelja,

- naziv predmeta nabave,

- evidencijski broj nabave

- naznaka »ne otvaraj«.

Do navedenog roka za dostavu ponuda, ponuda mora biti dostavljena bez obzira na način dostave. Ponuditelj određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave njegove ponude.

4.6. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Ponude će biti otvorene istodobno s istekom roka za dostavu u prostorijama Naručitelja. Naručitelj ne provodi javno otvaranje ponuda. Pravo sudjelovanja na otvaranju ponuda imaju samo predstavnici Povjerenstva za nabavu, imenovanog od odgovornog tijela Naručitelja.

4.7. Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

4.8. Alternativne ponude: Alternativne ponude nisu dopuštene.

4.9. Elektronička dostava ponuda: Elektronička dostava ponuda nije dopuštena.

4.10. Način određivanja cijene ponude

Ponuditelj izražava cijenu ponude u kunama (HRK).

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Jedinične cijene su nepromjenjive tijekom trajanja ugovora.

4.11. Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda

5. OSTALE ODREDBE

5.1. Kriterij za odabir ponude:

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP) s relativnim značajem kriterija kako slijedi:

- Kriterij 1: cijena ponude – 90%

- Kriterij 2: trajanje jamstvenog roka za izvedene radove – 10 %

Kriterij 1: Cijena ponude

Broj bodova koje će ponuda dobiti za kriterij 1 određuje se primjenom dolje navedene formule:

Broj bodova= najniža ponuđena cijena/cijena ponude x 90

Za ovaj kriterij ponuditelj može dobiti najviše 90 bodova. Broj bodova se zaokružuje na dvije decimale.

S obzirom da naručitelj ne može koristiti pravo na pretporez, uspoređuje cijene ponuda sa porezom na dodanu vrijednost.

Cijena ponude upisuje se u prilog 6 (Troškovnik) te na odgovarajuće mjesto u ponudbenom listu.

Kriterij 2: Trajanje jamstvenog roka za izvedene radove

Kao kriterij primjenjuje se jamstveni rok za izvedene radove izražen u mjesecima, kao cijeli broj.

Na ovo jamstvo se primjenjuju odredbe čl. čl. 631. i 632. u vezi s čl. 604. do 611. Zakona o obveznim odnosima (ZOO); odnosno zakonsko trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke iznosi 2 godine (čl. 606.st.2. ZOO).

Broj bodova se određuje sukladno sljedećoj tablici:

| Trajanje jamstvenog roka u mjesecima | Broj bodova |
| --- | --- |
| 24 | 0 |
| 25-29 | 1 |
| 30-34 | 2 |
| 35-39 | 3 |
| 40-44 | 4 |
| 45-49 | 5 |
| 50-54 | 6 |
| 55-59 | 8 |
| 60 i više | 10 |

Za ovaj kriterij ponuditelj može dobiti najviše 10 bodova.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka upisuje se u prilog 2 (Izjava o trajanju jamstvenog roka za izvedene radove). Priloženi obrazac Izjave nije obvezujući, te ponuditelj sam može izraditi obrazac u slobodnoj formi, pod uvjetom da isti sadrži sve bitne dijelove. Izjava mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja, te ovjerena žigom (ako Ponuditelj u državi svog sjedišta mora imati žig).

Ukoliko Izjava nije dostavljena u sklopu ponude ili ne sadrži navod o trajanju jamstvenog roka smatrat će se da ponuditelj nudi minimalni jamstveni rok (24 mjeseca).

Ponuđeni jamstveni rok ne utječe na odgovornost izvođača za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18.)

Izračun ekonomski najpovoljnije ponude

Bodovi koje ponuda dobije sukladno gore navedenim kriterijima zbrojit će se. Ekonomski najpovoljnija ponuda je valjana ponuda koja ima najveći broj bodova. Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije.

5.2. Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

Radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske, te tehničke i stručne sposobnosti Ponuditelj ili Zajednica gospodarskih subjekata se može se osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Gospodarski subjekt može se u postupku nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi radove za koje se ta sposobnost traži.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Izjavu o stavljanju resursa na raspolaganje potrebno je priložiti u ponudi.

Pod istim uvjetima, zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, njihova odgovornost za izvršenje ugovora je solidarna.

Ponuditelj u ponudi mora dokazati za gospodarske subjekte na čiju se sposobnost oslanja:

- da ne postoje osnove za njihovo isključenje,

- da ispunjavaju uvjete ekonomske i financijske i/ili tehničke i stručne sposobnosti, ovisno na koju se sposobnost Ponuditelj oslanja (za one uvjete radi čijeg se ispunjenja na gospodarski subjekt oslonio Ponuditelj ili Zajednica gospodarskih subjekata)

- da prihvaćaju obavezu stavljanja resursa na raspolaganje

5.3. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja

Zajednica ponuditelja može podnijeti zajedničku ponudu po ovom nadmetanju. Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati podatke za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.

Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

Zajednica ponuditelja dužna je u ponudi dostaviti odgovarajući pravni akt (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično) iz kojeg mora biti vidljivo koji će dio iz ponude izvršavati svaki od članova zajednice. U navedenom aktu mora biti navedeno da je odgovornost članova zajednice ponuditelja za izvršenje ugovora solidarna. Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren od svih članova zajednice ponuditelja.

5.4. Odredbe koje se odnose na podugovaratelje

Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o nabavi u podugovor jednom ili više podugovaratelja dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke:

- naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo), broj računa podugovaratelja i zakonske zastupnike, i

- predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o nabavi koji se daje u podugovor.

Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o nabavi dao u podugovor, gore navedeni podaci moraju biti navedeni u ugovoru o nabavi.

Naručitelj je obvezan neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o nabavi.

5.5. Uradci/dokumenti koji će se nakon završetka postupka nabave vratiti ponuditeljima

Po završetku postupka nabave ponuditeljima će biti vraćeno jamstvo za ozbiljnost ponude.

5.6. Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda

Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, Naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih gospodarskih subjekata da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku ne kraćem od pet dana. Navedeno postupanje ne smije dovesti do pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave.

5.7. Obavijest o rezultatima

Odluka o odabiru ili Odluka o poništenju biti će dostavljene na dokaziv način svim ponuditeljima koji su podnijeli ponudu, najkasnije u roku od 30 kalendarskih dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

5.8. Rok, način i uvjeti plaćanja

Izvođač će obračunavati izvedene radove mjesečno, putem privremenih situacija, te okončanom situacijom. Situacije moraju biti popraćene s računom i preslikom ovjerenog Građevinskog dnevnika i ovjerene Građevinske knjige. Nadzorni inženjer obvezuje se primljenu situaciju ovjeriti u roku od 5 (pet) dana od primitka iste, sve sukladno izmjeri izvedenih količina radova evidentiranih u građevnoj knjizi i ugovorenih jediničnih cijena.

Naručitelj će Izvođaču platiti 90% iznosa računa u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja računa, dok će preostalih 10% zadržanog iznosa Naručitelj platiti nakon izvršene primopredaje radova, izvršenog okončanog obračuna i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Zabranjeno je prenošenje tražbine (cesija) bez pismenog odobrenja Naručitelja.

Plaćanje unaprijed je isključeno.

5.10. Pojašnjenja Poziva na dostavu ponuda

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene Poziva na dostavu ponuda, a naručitelj dužan je odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovni Poziv na dostavu ponuda bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Svi ponuditelji se upućuju da redovito prate objave na stranici strukturnifondovi.hr. Naručitelj ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko ponuditelji nisu pravovremeno preuzeli pojašnjenja Poziva na dostavu ponuda.

5.11. Izmjene/dopune Poziva na dostavu ponuda

Tijekom roka za dostavu ponuda, Naručitelj može iz bilo kojeg razloga izvršiti izmjene/dopune Poziva na dostavu ponuda. Eventualne izmjene/dopune Poziva na dostavu ponuda biti će stavljene na raspolaganje putem iste internetske adrese na kojoj je dostupan osnovni Poziv na dostavu ponuda

Svi ponuditelji se upućuju da redovito prate objave na stranici strukturnifondovi.hr. Naručitelj ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko ponuditelji nisu pravovremeno preuzeli izmjene/dopune Poziva na dostavu ponuda.

5.12. Uvjeti ugovora

Ugovor između Naručitelja i odabranog ponuditelja (Izvođača) pored uvjeta koji su propisani ovim Pozivom na dostavu ponuda sadržavati će i sljedeće odredbe:

Izvođač je obvezan radove koji su predmet ovog Ugovora izvesti u skladu s odredbama ovog Ugovora, stručno i kvalitetno, u skladu s pozitivnim pravnim propisima, važećim tehničkim normativima i standardima, u svemu poštujući pravila struke.

Izvođač je obavezan povjeriti izvođenje radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova.

Izvođač je obavezan prije početka izvođenja radova u pisanoj formi izvijestiti Naručitelja o osobi koja će rukovoditi izvođenjem radova.

Izvođač je obavezan pribaviti sve potrebne isprave i uvjerenja za radnike o osposobljenosti za rad na siguran način, kao i uvjerenje odnosno ispravu o ispitanosti strojeva na gradilištu (ateste); sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Izvođač je obavezan u skladu sa važećim propisima osigurati radove, materijal i opremu od uobičajenih rizika.

Izvođač je obavezan pravodobno izvješćivati Naručitelja o svim važnijim okolnostima u vezi sa izvršavanjem obaveza iz predmetnog Ugovora.

Izvođač je obvezan izvoditi radove i ugrađivati materijale, opremu i uređaje propisane i ugovorene kvalitete i standarda, za što je dužan predočiti odgovarajuće dokaze na zahtjev nadzornog inženjera.

Izvođač je obvezan ugrađivati novu, nekorištenu (originalnu) opremu i uređaje.

Izvođač na gradilištu mora imati zakonom propisanu gradilišnu tehničku i obračunsku dokumentaciju kao i dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određene Zakonom o gradnji, posebnim propisom, projektom ili odabranom ponudom.

Izvođač se obvezuje u cilju dokaza kvalitete materijala, opreme i izvedenih radova, o svom trošku obavljati potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u važećim standardima te tehničkim normama određenim tehničkim uvjetima.

Izvođač je dužan omogućiti Naručitelju stalan nadzor nad izvođenjem radova i kontrolu količine, kvalitete i sukladnosti izvedenih radova i ugrađenih materijala, opreme i uređaja.

Izvođač je obvezan na svaki Naručiteljev zahtjev dati na uvid građevinski dnevnik te predati kopiju građevinskog dnevnika.

Izvođač je obvezan građevinski i drugi otpad koji nastane kao posljedica izvođenja radova zbrinjavati u skladu s važećim propisima. Nakon završetka izvođenja radova Izvođač je dužan s gradilišta ukloniti preostali materijal, opremu i sredstva za rad te privremene objekte izgrađene u okviru pripremnih radova, otpad i slično. Izvođač je dužan dovesti zemljište i/ili okolne građevine/objekte na području gradilišta i na prilazu gradilišta u uredno stanje.

Izvođač je obvezan pravovremeno poduzimati sve odgovarajuće mjere za zaštitu okoliša te voditi računa da emisije, površinska otjecanja i druga zagađenja od njegovih aktivnosti ne prijeđu vrijednosti određene važećim propisima.

Izvođač je obvezan pravovremeno poduzimati sve odgovarajuće mjere sigurnosti svojih radnika, ostalih ovlaštenih osoba na gradilištu, prolaznika, prometa, građevine, radova, opreme, materijala, susjednih građevina i okoline te se u tom smislu obvezuje pridržavati propisa o zaštiti na radu.

Izvođaču nije dopušteno nikakvo odstupanje od ugovorenih radova bez pisane suglasnosti Naručitelja.

U jamstvenom roku za otklanjanje nedostataka Izvođač je dužan popraviti i odstraniti na svoj trošak sve nedostatke koji nastanu po njegovoj krivici. Ako ne pristupi izvršenju u roku od 5 (pet) dana od dana primljene pismene ili usmene obavijesti, i ne završi u međusobno dogovorenom roku, Naručitelj ima pravo sam otkloniti nedostatke na objektu na račun Izvođača.

Ugovorna kazna: U slučaju prekoračenja ugovorenog roka krivnjom Izvođača, Izvođač se obvezuje platiti ugovornu kaznu u visini od 1 ‰ od ukupno ugovorene cijene radova bez PDV-a za svaki kalendarski dan prekoračenja ugovorenog roka izvođenja po utvrđenom Terminsko-financijskom planu. Ukupni iznos ugovorne kazne može iznositi maksimalno 10% od ukupne ugovorene cijene bez PDV-a. Ukoliko je kašnjenje Izvođača toliko da bi ugovorna kazna utvrđena na navedeni način u tom slučaju premašila iznos od 10% od ukupno ugovorene cijene, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor i pravo na naplatu jamstva za dobro izvršenje ugovornih obveza.

5.13. Mogućnost izmjene ugovora u slučaju nepredvidljivih okolnosti

U slučaju novonastalih uvjeta uzrokovanih nepredvidljivim okolnostima koje su nastupile nakon potpisa ugovora, te ako je ta promjena objektivno opravdana, Naručitelj i odabrani ponuditelj će pristupiti izmjenama ugovora. Izmjene ugovora moraju biti u pisanoj formi da bi bile važeće.

5.14.Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima

Nakon dostave Odluke o odabiru svim ponuditeljima, a prije potpisa Ugovora o nabavi Naručitelj će od odabranog ponuditelja zatražiti dokaze vezane za ispunjenje zahtjeva za obavljanje djelatnosti građenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine broj: 78/15, 118/18, 110/19).

Tražene zahtjeve moraju ispuniti pojedinačno svi gospodarski subjekti koji će graditi i/ili izvoditi radove na građevini koja je predmet ove nabave (ponuditelj, u slučaju zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno svi članovi zajednice, podugovaratelj ili drugi subjekt na kojega se gospodarski subjekt oslanja).

Graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja je registrirana za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova i koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja.

Izvođač je dužan osigurati da pojedini rad obavlja osoba koja ima odgovarajuće stručne kvalifikacije.

A) Gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ispunjavanje uvjeta i zahtjeva iz ove točke dokazuje sljedećim dokumentima:

1. Izvadak iz sudskog ili obrtnog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova; te

2. Dokaz da izvođač ima zaposlenog inženjera gradilišta i/ili voditelja radova ili Ugovor o poslovnoj suradnji s drugim izvođačem koji izvodi radove na istoj građevini (u svojstvu člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja), sukladno odredbama čl. 25.b stavku 3. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

B) Strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost građenja, može u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornog uređenja, u skladu s člankom 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. Navedeni subjekt ispunjavanje uvjeta i zahtjeva iz ove točke dokazuje sljedećim dokumentima:

1. Potvrda Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske iz čl. 69. st. 3. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na stranu pravnu ili fizičku osobu obrtnika koji obavlja djelatnost građenja sa sjedištem u drugoj državi EGP-a, odnosno državi članici Svjetske trgovinske organizacije.

C) Strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost građenja, može, pod pretpostavkom uzajamnosti, u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost pod istim uvjetima kao i osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u skladu sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i drugim posebnim propisima. Navedeni subjekt ispunjavanje uvjeta i zahtjeva iz ove točke dokazuje sljedećim dokumentima:

1. Izvadak iz sudskog ili obrtnog registra iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti građenja odnosno za izvođenje pojedinih radova; te

2. Dokaz da izvođač ima zaposlenog inženjera gradilišta i/ili voditelja radova ili Ugovor o poslovnoj suradnji s drugim izvođačem koji izvodi radove na istoj građevini (u svojstvu člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja), sukladno odredbama čl. 25.b stavku 3. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na stranu pravnu ili fizičku osobu obrtnika koji obavlja djelatnost građenja sa sjedištem u drugoj državi EGP-a, odnosno državi članici Svjetske trgovinske organizacije.

Nakon izvršnosti Odluke o odabiru, a prije potpisa Ugovora o nabavi Naručitelj će od odabranog ponuditelja zatražiti dokaze vezane za ispunjenje zahtjeva za obavljanje poslova inženjera gradilišta odnosno voditelja radova, sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje:

Za predloženog stručnjaka a) inženjer gradilišta iz točke 3.2.4. Poziva na dostavu ponuda potrebno je dostaviti:

- dokaz o obrazovanju iz znanstvenog područja tehničkih znanosti u nekom od znanstvenih polja: arhitekture i urbanizma, građevinarstva, strojarstva ili elektrotehničke struke, odnosno dokaz da je osoba završila preddiplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ili stručni studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 180 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima položen stručni ispit; ili dokaz o upisu u imenik inženjera gradilišta nadležne Komore

- dokaz da je navedeni stručnjak zaposlenik ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja

Za predloženog stručnjaka b) voditelj radova građevinske struke iz točke 3.2.4. Poziva na dostavu ponuda potrebno je dostaviti:

- dokaz je osoba završila preddiplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer građevinske struke ili stručni studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer građevinske struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 180 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja građevinske struke i ima položen stručni ispit; ili dokaz o upisu u imenik voditelja radova nadležne komore

- dokaz da je navedeni stručnjak zaposlenik ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja

Za predloženog stručnjaka c) voditelj radova elektrotehničke struke iz točke 3.2.4. Poziva na dostavu ponuda potrebno je dostaviti:

- dokaz je osoba završila preddiplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer elektrotehničke struke ili stručni studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer elektrotehničke struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 180 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja elektrotehničke struke i ima položen stručni ispit; ili dokaz o upisu u imenik voditelja radova nadležne komore

- dokaz da je navedeni stručnjak zaposlenik ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja

Za predloženog stručnjaka d) voditelj radova strojarske struke iz točke 3.2.4. Poziva na dostavu ponuda potrebno je dostaviti:

- dokaz je osoba završila preddiplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer strojarske struke ili stručni studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer strojarske struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 180 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja strojarske struke i ima položen stručni ispit;  ili dokaz o upisu u imenik voditelja radova nadležne komore

- dokaz da je navedeni stručnjak zaposlenik ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja

Fizička osoba koja u stranoj državi ima pravo obavljati poslove vođenja građenja ima pravo u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, trajno obavljati te poslove u svojstvu ovlaštene osobe pod istim uvjetima kao i inženjer gradilišta i/ili voditelj radova, ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima. Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na državljana države ugovornice EGP-a i države članice Svjetske trgovinske organizacije.

U slučaju da odabrani ponuditelj ne dostavi gore navedene dokumente, smatrat će se da je odustao o ponude te će Naručitelj naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude navedenog ponuditelja te ponovo rangirati ponude.

5.15. Prigovor na postupak nabave

U slučaju saznanja o nepravilnosti u postupku provedbe nabave može se podnijeti prijava sumnje na nepravilnost na adresu elektroničke pošte nepravilnosti.eu@mrrfeu.hr. Prijava mora sadržavati naziv projekta (KK broj), činjenični opis radnje ili propuštanja naručitelja, tj. korisnika te se prijavi moraju priložiti i svi raspoloživi dokazi.

PRILOG 1 PONUDBENI LIST

1. Naručitelj:  Ženska grupa Karlovac KORAK, Vladka Mačeka 6, Karlovac

2. Predmet nabave: Rekonstrukcija nekretnine za izvaninstitucijske usluge

3. Ponuditelj:

-      Zajednica ponuditelja   (zaokružiti):                  DA                  NE

- Naziv Ponuditelja/ nazivi svih članova Zajednice :

..................................…………………………………….…………………......……….

..................................…………………………………….…………………......……….

....................................…………………………………….…………………......………

4. Opći podaci o Ponuditelju/članu Zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s Naručiteljem²:

- Naziv Ponuditelja …………………………………….…………………......……….…

- Sjedište / adresa: …………………………………….……………...…………………

- OIB ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo:........................................................................

- Broj računa/IBAN: ..................................................... kod banke :..........................

- Navod o tome da li je Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost:  DA   NE (zaokružiti)

- Adresa za dostavu pošte: ......................................................................................

- Adresa e-pošte :………………………................................….……………

- Kontakt osoba Ponuditelja :………………………………………………...

- Broj telefona: ………………………… Broj faksa:  ………......…………

5. Cijena ponude

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost____________________________

Iznos poreza na dodanu vrijednost_______________________________________

Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost______________________________

6. Rok valjanosti ponude: ______ dana od dana isteka roka za dostavu ponuda

7.  Podaci o podugovarateljima³:

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

(upisati naziv i sjedište svih podugovaratelja kojima Ponuditelj namjerava ustupiti dio ugovora)

Broja ponude …………..

Datum  …………………

Ponuditelj:

_________________________

(potpis ovlaštene osobe)

MP

Napomena:

¹  U slučaju Zajednice ponuditelja  obvezno popuniti i Prilog 2 kao obvezni  dio Ponudbenog  lista.

²  U slučaju Zajednice ponuditelja u točku 4. upisuju se samo podaci za člana Zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s Naručiteljem, a podaci ostalih članova Zajednice ponuditelja upisuju se u Prilog 2 koji  se prilaže uz ovaj  Ponudbeni list i čini njegov sastavni dio.

³ U slučaju  angažiranja podugovaratelja ostali podaci o podugovarateljima i dijelu ugovora koji se daje u podugovor navode se u Prilogu 3 (Podaci o podugovarateljima) koji  se prilaže uz ovaj  Ponudbeni list i čini njegov sastavni dio.

PRILOG 2 - podaci o Zajednici ponuditelja (obavezno priložiti uz Prilog 1, samo u slučaju zajedničke ponude)

1. Naručitelj:  Ženska grupa Karlovac KORAK, Vladka Mačeka 6, Karlovac

2. Predmet nabave: Rekonstrukcija nekretnine za izvaninstitucijske usluge

3. Opći  podaci o  članovima Zajednice ponuditelja:

a) Naziv člana Zajednice ponuditelja:............................................................................

- Sjedište / adresa: …………………………………….……………...…………………

- OIB ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo:........................................................................

- Broj računa/IBAN: ....................................................... kod banke :........................

- Navod o tome da li je Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost:  DA   NE (zaokružiti)

- Adresa za dostavu pošte: ........................................................................................

- Adresa e-pošte :………………………................................….……………

- Kontakt osoba Ponuditelja :………………………………………………...

- Broj telefona: ………………………… Broj faksa:  ………......…………

- Predmet, količina, vrijednost i postotni dio ugovora o nabavi koji će izvršavati

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

b) Naziv člana Zajednice ponuditelja:.............................................................................

- Sjedište / adresa: …………………………………….……………...………………

- OIB ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenljivo:........................................................................

- Broj računa/IBAN: .......................................................... kod banke :......................

- Navod o tome da li je Ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost:  DA   NE (zaokružiti)

- Adresa za dostavu pošte: .......................................................................................

- Adresa e-pošte :………………………................................….……………

- Kontakt osoba Ponuditelja :………………………………………………...

- Broj telefona: ………………………… Broj faksa:  ………......…………

- Predmet, količina, vrijednost i postotni dio ugovora o nabavi koji će izvršavati

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

4. Član Zajednice ponuditelja  ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem je:

........................................................................................................................................

Članovi Zajednice ponuditelja:

a).................................................................................................

(ime i  prezime, funkcija osobe ovlaštene za zastupanje)

M. P.

.........................................................................................................

(  potpis  osobe ovlaštene za zastupanje )

b).................................................................................................

(ime i  prezime, funkcija osobe ovlaštene za zastupanje)

M. P.

.........................................................................................................

(  potpis  osobe ovlaštene za zastupanje )

Napomena:

*  U slučaju Zajednice ponuditelja, Prilog 2  se prilaže uz Ponudbeni list i čini njegov sastavni dio.

* Ponudbenom listu  može se priložiti više Priloga 2 ukoliko  ima više članova Zajednice ponuditelja od predviđenih u ovom obrascu.

PRILOG 3  - podaci o podugovarateljima (obavezno priložiti uz Prilog 1, samo u slučaju ako ponuditelj namjerava ustupiti dio ugovora podugovarateljima)

1. Naručitelj:  Ženska grupa Karlovac KORAK, Vladka Mačeka 6, Karlovac

2. Predmet nabave: Rekonstrukcija nekretnine za izvaninstitucijske usluge

3. Podaci o podugovaratelju (ako Ponuditelj namjerava ustupiti dio ugovora podugovaratelju)

Naziv podugovaratelja: .....................................................................................................

Sjedište: .........................................................................................................................

OIB ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo:........................................................................

Broj računa/IBAN: ................................................. kod banke :.....................................

Zakonski zastupnik/ci podugovaratelja...............................................................................

Dio ugovora koji se daje u podugovor (predmet/količina):

..............................................................................................................................

Vrijednost (kn): .....................................................................................................

Postotni dio ugovora o nabavi koji se daje u podugovor: .....................................

Datum,  …………………

MP       		          Ponuditelj:

_________________________

(potpis ovlaštene osobe)

Napomene:

*Ponuditelj koji ima namjeru ustupiti dio ugovora podugovaratelju obvezan je ispuniti Prilog 3 za svakog podugovaratelja te ih priložiti uz Ponudbeni list kao njegov sastavni dio.

PRILOG 4 IZJAVA O TRAJANJU JAMSTVENOG ROKA

Naziv naručitelja: Ženska grupa Karlovac KORAK, Vladka Mačeka 6, Karlovac

Naziv predmeta nabave: Rekonstrukcija nekretnine za izvaninstitucijske usluge

Naziv ponuditelja/članova zajednice ponuditelja____________________________

IZJAVA O TRAJANJU JAMSTVENOG ROKA ZA IZVEDENE RADOVE

Temeljem odredbi Poziva za dostavu ponuda u postupku nabave Rekonstrukcija nekretnine za izvaninstitucijske usluge, Naručitelja Ženska grupa Karlovac KORAK, ovom izjavom potvrđujemo da jamstveni rok za izvedene radove iznosi__________mjeseci od dana primopredaje.

U________________, dana______________            MP            ______________

(potpis)

PRILOG 5 PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

PRILOG 6 TROŠKOVNIK